Mercury AI Reader 第三周各组员任务

本周目标：

1、基于最新 main做出一版完整可用产品。周二晚前完成 AI / Usage / Export 基础功能，周三完成前端集中接入和主链路回归测试，周四完成最终小修、打包和验收。

2、当前产品状态：最新 main 已可同步默认真实 Feed、输入真实 Feed、导入 OPML、保存本地数据、展示真实文章和 canonicalMarkdown；前端初始不再展示 mock 文章；Add Feed 空输入会同步默认真实订阅源；Read / Unread / Saved 状态已分开展示；Usage / Summary / Translation 当前是待接入空状态。

3、统一接口来源：所有成员必须先阅读仓库根目录 AGENTS.md。第三周接口以 AGENTS.md 第 5B 节为准；状态、Provider、Usage、Prompt、本地优先规则分别按第 6、7、8、9、10 节执行。

一、统一分支与提交规则

1. 所有人从最新 main 新建第三周分支，不继续使用 Week 1 / Week 2 旧分支；如旧分支有可用代码，只手动迁移自己模块文件，不整体 merge 回来。

2. 最新 main 已包含主链路产品化修复：1c66f9f fix(reader): productize main chain state。主链路基础不要重复大改，除非修 bug。

3. 分支命名建议：feature/TX-week3-topic，例如 feature/T8-week3-runtime。

4. 页面不能出现 mock / demo / test 等开发痕迹；Mock fallback 只能作为内部兜底，不作为产品页面展示文案。

5. 每位成员提交 PR 前必须自己完成测试，并在 PR 描述中写清楚做了什么、影响哪些模块、测试步骤、测试结果和已知问题。

6. 没有自测说明的 PR 不合并；组长只做最终验收和 bug 复查，不替成员完成基础测试。

7. PR 合并前至少保证 npm run build、npm test、npm run smoke:week2 不被破坏；涉及打包或 Electron 入口的修改还要说明 Windows zip 是否可生成。

推荐命令：git switch main；git pull origin main；git switch -c feature/TX-week3-topic

二、本周统一验收目标

1. 本周结束时，项目必须是一个完整可用的产品版本，而不是模块mock集合。

2. 主链路必须保持可用：默认真实 Feed 同步、手动 Feed 输入、OPML 导入、本地保存、真实文章列表、阅读页、Source、canonicalMarkdown 都可用。

3. 页面不能展示假数据或开发痕迹；无数据时显示产品化空状态，Add Feed / Sync 空输入时写“默认订阅源”，不能写 demo/mock。

4. 文章状态必须清楚：文章列表和阅读页能一眼区分已读 / 未读 / 收藏；已读和收藏互不影响；切换状态、同步、删除订阅源后不能无故跳回第一篇。

5. 文章缓存必须稳定：当前文章、Source 原网页、正文、canonicalMarkdown、Export、Summary、Translation 都对应同一个 articleId。

6. Summary / Translation 必须基于当前真实文章 canonicalMarkdown 运行，可以有内部 fallback，但不能把固定 mock 结果当真实结果展示。

7. 每次 Summary / Translation / connection-test 调用都要形成 usage event；Usage 页面只展示真实调用或明确空状态。

8. Export 只导出当前文章单篇 Markdown，包含标题、原文链接、canonicalMarkdown，以及已有摘要 / 译文。

9. 最终 npm run build、npm test、npm run smoke:week2、Windows zip 打包都必须通过。

三、周二6.9晚前完成：AI / Usage / Export 基础功能版（T2 /T8 / T9 / T10 / T11）

T2 林杨：AI 结果 / Usage 存储 + 状态缓存自测

1. 周二晚前一次性完成，不再拆到周三单独做。

2. 不要重做主链路存储基础，只基于最新 main 补 AI 结果和 Usage 的最小保存 / 查询。

3. 按 AGENTS.md 第 5B 节补充或映射 Week3SummaryResult、Week3TranslationResult、AgentTaskRun、Week3LLMUsageEvent。

4. 数据库 AgentTaskRun 状态只存 queued / running / succeeded / failed / cancelled。

5. Usage 字段按 AGENTS.md 第 8 节：purpose、providerId、providerName、model、status、tokens、estimated、latencyMs、metadata。

6. 至少支持保存 summary、translation、usage event，并按 articleId 查询最近结果。

7. 同一次 PR 里完成状态和缓存自测：isRead、isStarred、unreadCount、去重、ArticleContent 缓存不能被 AI 结果保存破坏。

8. 收藏不能影响已读状态，已读不能影响收藏状态，未读数只按 isRead = false 统计。

提交前自测：保存/查询 Summary、保存/查询 Translation、保存/查询 Usage event、已读/收藏/未读数、切换文章缓存不串文章。

T8 曾夏杨：Agent Runtime / Prompt Templates

1. 按 AGENTS.md 第 5B 节实现 Week3AgentRuntime、Week3AgentRunInput、Week3AgentRunResult。

2. 提供 Summary / Translation 共用 runAgent() 入口。

3. 实现 Prompt Loader / Renderer，模板路径使用 resources/prompts/summary.default.yaml 和 resources/prompts/translation.default.yaml。

4. Runtime 内部调用 T9 的 provider.chat(request)，读取 response.content。

5. 统一处理 idle / queued / running / succeeded / failed / cancelled，以及 provider_error、network_error、prompt_error、timeout 等 errorCode。

6. 内部 fallback 可以保留，但不能在产品页面写成 mock demo。

提交前自测：Summary 调 Runtime、Translation 调 Runtime、成功状态、失败状态。

T9 蔡钦楠：LLM Provider / Usage

1. 按 AGENTS.md 第 5B 节实现 Week3LLMProvider、Week3LLMChatRequest、Week3LLMChatResponse、Week3LLMProviderConfig。

2. Provider 调用统一为 provider.chat(request)，返回统一读取 response.content。

3. 支持 OpenAI-compatible 配置、环境变量 API key、连接测试和超时错误。

4. 真实 API key 不进仓库，示例只写 <your-api-key>。

5. 每次 Summary / Translation / connection-test 调用都生成 Week3LLMUsageEvent。

6. Usage summary 只统计真实发生的调用或内部 fallback 调用，不把固定假数据当真实数据展示。

提交前自测：Mock provider 成功/失败、usage event 字段完整、配置脱敏。

T10 宋金淼：Summary Agent

1. 按 AGENTS.md 第 5B 节实现 generateSummary(input)，输入来自当前真实文章 canonicalMarkdown。

2. 通过 T8 Runtime 调用，不直接调用模型 API。

3. 输出 Week3SummaryResult，字段包含 articleId、contentId、detailLevel、markdown、createdAt、updatedAt、taskRunId。

4. detailLevel 统一为 brief / standard，摘要结果字段统一为 markdown。

5. 摘要结果必须对应当前 articleId，不能显示固定样例当真实结果。

6. 每次摘要调用都要形成 usage event。

提交前自测：选择真实文章生成摘要、切换文章后不串文章、brief / standard、失败状态。

T11 余富康：Translation / Export

1. 按 AGENTS.md 第 5B 节实现 translateArticle(input) 和 exportCurrentArticle(input)。

2. Translation 输入来自当前真实文章 canonicalMarkdown，通过 T8 Runtime / T9 Provider 调用。

3. 输出 Week3TranslationResult，字段包含 articleId、contentId、targetLanguage、markdown、createdAt、updatedAt、taskRunId。

4. 每次翻译调用都要形成 usage event。

5. Export 只做当前文章的单篇 Markdown 导出。

6. 导出内容包含标题、原文链接、canonicalMarkdown，以及已有摘要 / 译文。

7. 导出文件必须对应当前 articleId，不能导出上一篇或第一篇文章。

提交前自测：真实文章翻译、切换文章不串文章、导出当前文章 Markdown。

四、周三6.10晚前完成：前端集中接入 + 回归测试（T3 / T4 / T5 / T6 / T7）

目标：T7 在周二接口上一次性完成前端接入和优化；其余同步做回归测试，确认原主链路没有被破坏。

T3 周康：Feed Parser 回归

1. 基于最新 main 测试至少 3 个真实 Feed，包含中文源和英文源。

2. 检查输出 title、url、summary、contentHtml、contentText、publishedAt。

3. 如真实源解析出现 contentHtml / contentText 为空，补 fallback。

4. 配合 T5 确认重复同步不会生成重复文章。

提交前自测：3 个真实 Feed、空正文 fallback、npm run smoke:week2 不被破坏。

T4 李欣然：OPML / 订阅源回归

1. 基于最新 main 测试 OPML 导入、订阅源启用 / 禁用 / 删除。

2. 导入结果要清楚显示 imported、skipped、duplicate、invalid URL。

3. 启用 / 禁用 / 删除订阅源后，文章列表不能错乱。

4. 删除当前订阅源后，要合理切换到其他订阅源或空状态。

提交前自测：有效 OPML、重复源 OPML、无效 URL OPML、订阅源操作。

T5 夏培玮：Sync 回归

1. 基于最新 main 确认 syncAll、syncFeed、smoke:week2 仍能同步真实 Feed 并保存文章内容。

2. 空输入 Add Feed 同步默认真实订阅源，不能叫 mock 或 demo。

3. 输入真实 Feed 后能同步文章。

4. 连续同步两次，检查文章和订阅源不重复。

5. 同步后尽量保留当前 feed 和当前 article，不能每次跳回第一篇。

提交前自测：空输入、真实 URL、连续同步、npm run smoke:week2。

T6 杜茗天：Reader Pipeline / canonicalMarkdown 回归

1. 检查 sourceHtml -> cleanedHtml -> canonicalMarkdown 的最小 pipeline。

2. canonicalMarkdown 必须来自当前文章，不能串文章。

3. Source 原网页、阅读页正文、导出 Markdown 必须对应同一个 articleId。

4. 正文为空时做 fallback：contentHtml -> contentText -> summary。

提交前自测：切换多篇文章、canonicalMarkdown 非空、Export 内容对应当前文章。

T7 余婧：集中完成前端接入和页面优化

1. 周三集中把 Summary / Translation / Usage / Export 接到当前真实文章页面，不拆成三天做。

2. 按 AGENTS.md 第 5B 节通过 Week3AgentUiPort 调用 generateSummary、translateArticle、exportCurrentArticle。

3. 展示 Summary / Translation 的运行状态、结果 Markdown、错误提示和内部 fallback 状态。

4. Usage 区域展示最近 AI 调用和基础 token 统计；未调用 AI 时显示明确空状态。

5. 优化已读 / 未读 / 收藏展示，确保状态和动作一眼可懂。

6. 检查页面所有文案，不能出现 mock、demo、test。

7. 检查点击 Read / Unread、Save / Saved、Sync、Export、Summary、Translation 后不跳文章、不串文章。

提交前自测：第二篇/第三篇真实文章完整走 Summary、Translation、Usage、Export、Read、Save。

完成上述所有后：进行前端页面的最终小修

1. 只修最终验收发现的 UI 小问题、文案、状态展示和布局问题。

2. 确认 Source、Export、Summary、Translation 都对应当前文章。

3. 确认页面无 mock / demo / test 文案。

- 周四6.11下午前完成：构建和打包检查  （T1）

T1 张珈鸣：构建和打包预检查

- 基于最新 main 检查 package.json、Vite、Electron 入口和打包配置。

- 运行并记录 npm run build、npm test、npm run smoke:week2 的结果。

- 检查 npm run pack:win:zip 是否能生成 Windows 可运行包。

- Windows 环境下双击打包产物启动，确认页面能打开。

- 协调 macOS / Linux 同学做启动测试，并把三个系统的测试结果汇总发给组长。

如果发现构建、启动、打包问题，先修复或明确标出阻塞点。

提交前自测：
build / test / smoke / pack:win:zip / Windows 打包版本双击启动。

六、交付检查

1. 每个成员 PR 必须基于最新 main。

2. 每个成员 PR 必须附自测步骤、结果和已知问题。

3. 所有产品页面不得出现 mock / demo / test 开发痕迹。

4. 最终 main 必须通过 npm run build。

5. 最终 main 必须通过 npm test。

6. 最终 main 必须通过 npm run smoke:week2。

7. 最终 Windows zip 必须可双击启动。

8. 至少用两个真实 Feed 验证文章可以进入阅读页。

9. 至少选择第二篇或第三篇文章验证已读、收藏、Source、Export、Summary、Translation 不串文章。